# 招标代理项目工作流程

# Text boxes

校内招投标项目审批表、该项目上级立项批文、提供审图后的图纸（工程）代理送南京市招标办立项

代理编制招标公告、预审文件经校标书发布会审部门审核后，提交南京市招标办备案、发布招标公告,接受报名(5个工作日)

拟定标书、工程量清单提交校标书发布部门会审，招标文件及控制价经南京市招标办备案后、发售招标文件  （招标文件发放至开标最少为二十日）

经使用单位、招标办、业务主管部门、审计和计财处的部门负责人以及分管校领导签字，完成标书审核(3-5个工作日）

如有疑问，按招标文件规定的截止时间收集答疑文件，及时填写回复内容，学校审核，提交招标办备案

评委备案、开标、公示开标结果(3个工作日)

方式二：资格预审（公告发布接受投标人报名一般为五个工作日；有业绩要求的，如报名单位不足3家或资审合格的单位不足9家，须降低或取消业绩要求后重新公告，如报名单位不足3家或资审合格的单位不足9家的，须取消所有业绩条件后重发公告直至有3家及以上合格的报名单位。资格预审公告截止日后第五天为资审日，资审完成并达到上述人员要求后方可进行招标文件发放程序 。

南京市工程交易中心或货物交易中心发中标通知书，中标通知书发出后30日内双方签订书面合同，合同原件送市招标办备案，招标结束。

方式一：资格后审（公告、招标文件同时发布，并接受投标人报名、投标。一般为28日历日），投标报名单位及开标时人数满足3家要求即可，不受业绩条件限制。

部门可提供1名甲方评委，市招标办备案

项目部门提供

审阅确认招标文件中各项商务与技术条款、清单及控制价

答疑备案的时间最迟为开标前15日

部门可提供1名甲方评委或库内抽取，经市招标办备案