| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南京中医药大学仙林校区B14号楼教室课桌椅拆除并利旧安装 |
| 2 | 组织人：南京中医药大学国有资产管理处 |
| 3 | 项目内容：我校仙林校区B14楼一二层改造，原教室内课桌椅统一拆除并移至B8楼指定教室利旧使用。 报价范围：报价方所报总价应包括以下全部内容 （一）B14教室992人位课桌椅的拆除、搬运至B8指定地点及复装，复装所需全部零件由中选公司提供； （二）B8相应教室课桌椅的拆除、下楼并搬运至询价方指定回收地点； （三）中选公司还应负责对其中零星损坏的课桌椅的维修及可能的少量桌面更换，维修过程中所需零配件及桌面替换费用由中选公司提供，询价方不另行支出费用。 项目工期： 中选公司在中选后按照询价方后勤处的统一安排，组织B14教室课桌椅的拆除并搬运至B8楼指定地点，相关工期不超过三个工作日；B8教室旧课桌椅的拆除及自B14教室移入的课桌椅安装恢复工作，根据询价方其他工作的进度另行确定，询价方将提前不少于五个工作日通知中选公司，恢复安装总工期不超过五个工作日，恢复安装过程中，中选公司还应服从询价方管理做好对其他设施、地面的保护工作。所缺少零部件的维修替换补充工作应在8月底前全部完成。 |
| 4 | 参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并具备以下条件： （1）应当具有企业独立法人资格，能独立承担民事责任，持有效营业执照。 （2）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力。 （3）本项目不接受联合体响应。 |
| 5 | 报名信息： 本项目采用先勘察后报价的方式 （1）勘察时间：2026年7月11日上午10：00，有意报名的公司请于2025年7月10日下午16：00前在我校信息门户中提交访客入校申请，每公司限提交一份，受访者为潘荣，受访者部门为国有资产管理处。勘察地点：南京中医药大学仙林校区。 （2）报价时间：现场勘察后有意参与本项目者，请于2026年7月12日上午10：00前将报价文件送达南京中医药大学仙林校区B12架空层F109。送报价单时请各单位请提交访客入校申请，受访者为潘荣，受访者部门为国有资产管理处。 （3）报价文件递交要求：一式贰份（壹份正本、壹份副本），询价文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。请将报价单密封，密封袋封皮应标注有公司名称、联系人电话、项目编号标识，封口处还应加盖骑缝章； （4）报价文件应包含：公司营业执照复印件、项目简单的实施方案（不超过500字），项目报价（含分项报价表）、工期测算、公司近两年内完成的具备代表性的家具供货或安装合同（不超过2份），项目负责人身份证复印件，以及公司认为其他合适的证明材料（不超过10页）。 （5）营业执照原件于递交报价文件时现场提供并审查，未按要求提供原件者，采购方有权不接受其报价。 （6）以上资料不接收邮寄、快递。 （7）供应商须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消报价资格，并将其列入我校不良供应商清单。 |
| 6 | 中选公司的确定： 本次询价将采用谈判方式，最终选择在报名资质合格、方案合理的公司中选取报价最低的一家公司为本项目中选公司。 |
| 7 | 本次项目保证金： 本项目履约保证保证金10000元，中选公司应在合同签订前自行缴纳至我校指定账户，待项目完成确认后退还。 |
| 8 | 本次项目合同： 如本项目最终成交金额达到5万元（含），本项目中选公司应与校方签订合同，合同文本、格式由校方指定。 |
| 9 | 本次项目联系人： 国有资产管理处资产管理科 汤老师 联系电话：025-85811041 |